KIT PRATIQUE

# Cahier des charges d'une application métier

Modèle éditable pour cadrer, comparer et préparer la recette

| Information | Valeur |
| --- | --- |
| Version | 1.0 - 20 juillet 2026 |
| Format | Document de travail à adapter |
| Public | Dirigeants, indépendants et responsables de projet |
| Finalité | Produire un périmètre comparable et des critères de réception |

Point de départ  Décrivez le problème, les utilisateurs et les scénarios avant de choisir une technologie. Le modèle peut conclure qu'il faut améliorer l'existant ou acheter une solution du marché.

Ressource gratuite - téléchargement sans email - hagnere-code.ai

# Comment utiliser ce document

Complétez d'abord les sections 1, 2, 4 et 8. Supprimez les rubriques inutiles, conservez les inconnues avec la mention « à confirmer » et demandez aux candidats de répondre avec les mêmes hypothèses.

Structure du kit  Le modèle décline les sept livrables du guide en quatorze rubriques guidées, puis fournit six matrices éditables pour les scénarios, les données, les droits, les intégrations, la recette et les responsabilités.

| Étape | Résultat |
| --- | --- |
| 1. Décrire | Le processus réel, ses acteurs, ses exceptions et son coût actuel. |
| 2. Arbitrer | La première version utile, ce qui attendra et ce qui est exclu. |
| 3. Vérifier | Les critères de recette, les preuves, les responsabilités et le plan de sortie. |

Confidentialité  Ne collez ni données clients réelles, ni mots de passe, ni clés API dans un document transmis à plusieurs candidats. Utilisez des exemples fictifs ou anonymisés et fournissez les accès dans un canal séparé après contractualisation.

## Glossaire minimum

| Terme | Définition |
| --- | --- |
| API | Interface documentée permettant à deux logiciels d'échanger des données. |
| MFA | Authentification multifacteur : un second facteur en plus du mot de passe. |
| Recette | Vérification formelle des critères prévus avant d'accepter un livrable. |
| Réversibilité | Capacité à récupérer données, code, documents et accès pour changer de solution ou de prestataire. |
| TCO | Coût total de possession : construction ou licences, temps interne, exploitation, maintenance et sortie sur une durée donnée. |

# 1. La décision en une page

Pourquoi cette rubrique  Cette synthèse évite que quinze pages de détails cachent encore la décision à prendre.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Problème métier Décrivez la situation à corriger en trois phrases maximum. | [À compléter - Décrivez la situation à corriger en trois phrases maximum.] |
| Résultat attendu Nommez le résultat métier observable, sans imposer de technologie. | [À compléter - Nommez le résultat métier observable, sans imposer de technologie.] |
| Décision recherchée Que devra permettre la consultation ? | [À compléter - Que devra permettre la consultation ?] |
| Première version utile Quel résultat minimal doit fonctionner de bout en bout ? | [À compléter - Quel résultat minimal doit fonctionner de bout en bout ?] |
| Hors périmètre Écrivez ce qui ne doit pas être chiffré en première version. | [À compléter - Écrivez ce qui ne doit pas être chiffré en première version.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Le problème tient en trois phrases et ne présuppose pas la solution. |
| ☐ | La première version traverse un processus complet, pas une liste d'écrans. |
| ☐ | Les exclusions sont suffisamment précises pour rendre les offres comparables. |

# 2. Le processus actuel

Pourquoi cette rubrique  Le prestataire doit comprendre le travail réel, y compris les contournements, avant de proposer des écrans.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Déclencheur Quel événement démarre le processus ? | [À compléter - Quel événement démarre le processus ?] |
| Étapes Décrivez chaque étape, son responsable et son support actuel. | [À compléter - Décrivez chaque étape, son responsable et son support actuel.] |
| Exceptions Listez les cas qui cassent le déroulé normal. | [À compléter - Listez les cas qui cassent le déroulé normal.] |
| Volumes Donnez des ordres de grandeur et leur saisonnalité. | [À compléter - Donnez des ordres de grandeur et leur saisonnalité.] |
| Coût actuel Mesurez le temps, les erreurs et les délais ; indiquez les hypothèses. | [À compléter - Mesurez le temps, les erreurs et les délais ; indiquez les hypothèses.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque étape possède un acteur, une entrée et une sortie. |
| ☐ | Les exceptions et la solution de secours sont décrites. |
| ☐ | Les volumes proviennent d'une mesure ou sont signalés comme hypothèses. |

# 3. Les utilisateurs, rôles et situations d'usage

Pourquoi cette rubrique  Un même écran ne convient pas à une personne au bureau, à un technicien sur mobile et à un administrateur.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Profils Qui utilise, administre ou consulte l'outil ? | [À compléter - Qui utilise, administre ou consulte l'outil ?] |
| Droits Que peut voir, créer, modifier, exporter ou supprimer chaque profil ? | [À compléter - Que peut voir, créer, modifier, exporter ou supprimer chaque profil ?] |
| Contexte Appareil, réseau, environnement et contraintes physiques. | [À compléter - Appareil, réseau, environnement et contraintes physiques.] |
| Accès externe Des clients, partenaires ou sous-traitants accèdent-ils à l'outil ? | [À compléter - Des clients, partenaires ou sous-traitants accèdent-ils à l'outil ?] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque profil a des droits explicites et respecte le principe du besoin d'en connaître. |
| ☐ | Les situations dégradées sont couvertes : petit écran, réseau lent ou absent, erreur de saisie. |
| ☐ | La création, la modification et la suppression de comptes ont un responsable. |

# 4. Les scénarios critiques

Pourquoi cette rubrique  Les scénarios décrivent ce que l'utilisateur doit réussir ; ils sont plus vérifiables qu'une liste de fonctionnalités.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Scénario 1 Profil + situation + action + résultat attendu. | [À compléter - Profil + situation + action + résultat attendu.] |
| Scénario 2 Ajoutez un scénario mobile complet. | [À compléter - Ajoutez un scénario mobile complet.] |
| Scénario 3 Ajoutez un scénario de validation ou correction. | [À compléter - Ajoutez un scénario de validation ou correction.] |
| Scénario 4 Ajoutez un scénario d'administration des accès. | [À compléter - Ajoutez un scénario d'administration des accès.] |
| Scénario 5 Ajoutez un scénario de restitution ou de réversibilité. | [À compléter - Ajoutez un scénario de restitution ou de réversibilité.] |
| Scénario d'échec Que doit-il se passer si un service connecté est indisponible ? | [À compléter - Que doit-il se passer si un service connecté est indisponible ?] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque scénario possède un début, une fin et un résultat observable. |
| ☐ | Au moins un cas d'erreur et un cas de reprise sont couverts. |
| ☐ | Les scénarios critiques peuvent devenir des tests de recette. |

# 5. Les règles métier et les cas limites

Pourquoi cette rubrique  Les règles cachées dans les habitudes ou les formules Excel sont souvent le vrai coût du projet.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Règles de calcul Formule, unités, arrondis, exceptions et responsable de validation. | [À compléter - Formule, unités, arrondis, exceptions et responsable de validation.] |
| États et transitions Quels statuts existent et qui peut les changer ? | [À compléter - Quels statuts existent et qui peut les changer ?] |
| Doublons Comment détecter et traiter deux enregistrements proches ? | [À compléter - Comment détecter et traiter deux enregistrements proches ?] |
| Traçabilité Quelles actions doivent rester historisées ? | [À compléter - Quelles actions doivent rester historisées ?] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque calcul peut être refait à partir des données conservées. |
| ☐ | Les droits de changement d'état sont explicites. |
| ☐ | Les corrections après validation restent traçables. |

# 6. Les données et leur reprise

Pourquoi cette rubrique  La migration échoue rarement parce qu'une colonne manque ; elle échoue lorsque personne ne tranche les doublons, les valeurs vides et l'historique utile.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Sources Listez fichiers, bases, pièces jointes et propriétaires. | [À compléter - Listez fichiers, bases, pièces jointes et propriétaires.] |
| Qualité Doublons, champs vides, formats et valeurs incohérentes. | [À compléter - Doublons, champs vides, formats et valeurs incohérentes.] |
| Stratégie Tout migrer, dossiers actifs ou archive séparée ? | [À compléter - Tout migrer, dossiers actifs ou archive séparée ?] |
| Validation Qui accepte le résultat de la reprise et sur quel échantillon ? | [À compléter - Qui accepte le résultat de la reprise et sur quel échantillon ?] |
| Conservation Durées métier ou légales à confirmer. | [À compléter - Durées métier ou légales à confirmer.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque source a un propriétaire et un format d'export identifié. |
| ☐ | Les données à corriger ou exclure sont quantifiées. |
| ☐ | La recette de migration compare comptages, totaux, échantillons et pièces jointes. |

Attention  N'insérez jamais de données clients réelles, mots de passe ou clés API dans le cahier des charges partagé.

# 7. Les intégrations et les solutions de secours

Pourquoi cette rubrique  Une connexion non documentée peut déplacer le prix, le délai et le niveau de risque du projet.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Systèmes Nom, version, propriétaire, documentation et contact. | [À compléter - Nom, version, propriétaire, documentation et contact.] |
| Flux Données, direction, fréquence, volume et déclencheur. | [À compléter - Données, direction, fréquence, volume et déclencheur.] |
| Erreurs Que voit l'utilisateur et qui est alerté ? | [À compléter - Que voit l'utilisateur et qui est alerté ?] |
| Secours Processus manuel temporaire si l'intégration ne fonctionne pas. | [À compléter - Processus manuel temporaire si l'intégration ne fonctionne pas.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque flux précise son sens, son déclencheur et son propriétaire. |
| ☐ | La faisabilité non vérifiée est chiffrée comme étude ou option. |
| ☐ | Un mode dégradé empêche l'arrêt complet de l'activité. |

# 8. Le périmètre et les priorités

Pourquoi cette rubrique  Prioriser protège le budget et permet de tester l'adoption avant d'étendre la solution.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Indispensable V1 Fonctions sans lesquelles le processus complet ne fonctionne pas. | [À compléter - Fonctions sans lesquelles le processus complet ne fonctionne pas.] |
| Version ultérieure Fonctions utiles mais non nécessaires au premier résultat. | [À compléter - Fonctions utiles mais non nécessaires au premier résultat.] |
| Hors périmètre Exclusions fermes pour la consultation. | [À compléter - Exclusions fermes pour la consultation.] |
| Critère d'abandon Dans quel cas ne faut-il pas lancer le développement ? | [À compléter - Dans quel cas ne faut-il pas lancer le développement ?] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Chaque élément apparaît dans une seule catégorie. |
| ☐ | La V1 produit un résultat de bout en bout testable. |
| ☐ | Le document autorise explicitement une conclusion sans développement sur mesure. |

# 9. La sécurité, la confidentialité et la continuité

Pourquoi cette rubrique  Le cahier des charges doit demander des preuves et des responsabilités, pas la promesse vague d'un outil sécurisé.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Données Catégories, sensibilité, finalités, destinataires et cycle de vie. | [À compléter - Catégories, sensibilité, finalités, destinataires et cycle de vie.] |
| Accès Authentification, comptes nominatifs, MFA et revue des droits. | [À compléter - Authentification, comptes nominatifs, MFA et revue des droits.] |
| Hébergement Pays, sous-traitants et transparence attendue. | [À compléter - Pays, sous-traitants et transparence attendue.] |
| Sauvegardes Fréquence, rétention, isolement et test de restauration. | [À compléter - Fréquence, rétention, isolement et test de restauration.] |
| Incidents Détection, contact, délai d'information et journal des actions. | [À compléter - Détection, contact, délai d'information et journal des actions.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | La localisation, les sous-traitants et les transferts éventuels sont connus. |
| ☐ | Les habilitations, journaux, sauvegardes et tests de restauration ont un périmètre vérifiable. |
| ☐ | Le contrat prévoit restitution, destruction et notification des incidents. |

Attention  Ce modèle aide à poser les questions. Il ne constitue ni un audit de sécurité ni un conseil RGPD personnalisé.

# 10. Les livrables, la recette et la mise en production

Pourquoi cette rubrique  Un livrable n'est terminé que lorsqu'une preuve permet de l'accepter ou de le refuser.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Livrables Listez ce qui doit être remis, dans quel format et à qui. | [À compléter - Listez ce qui doit être remis, dans quel format et à qui.] |
| Environnements Préproduction, production et données de test. | [À compléter - Préproduction, production et données de test.] |
| Recette Responsables, délai, preuves, retest et décision. | [À compléter - Responsables, délai, preuves, retest et décision.] |
| Bascule Fenêtre, sauvegarde, critères go/no-go et retour arrière. | [À compléter - Fenêtre, sauvegarde, critères go/no-go et retour arrière.] |
| Stabilisation Durée, périmètre et canal de support. | [À compléter - Durée, périmètre et canal de support.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Les critères d'acceptation ont été rédigés avant le développement. |
| ☐ | Le plan de bascule possède une décision go/no-go et un retour arrière. |
| ☐ | Le code, la documentation et les accès figurent dans les livrables. |

# 11. La gouvernance, le calendrier et le budget

Pourquoi cette rubrique  Le planning dépend autant des validations côté client que de la production du prestataire.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Rôles Sponsor, décideur, référent métier, référent données et responsable recette. | [À compléter - Sponsor, décideur, référent métier, référent données et responsable recette.] |
| Disponibilité Temps réservé par semaine côté entreprise. | [À compléter - Temps réservé par semaine côté entreprise.] |
| Jalons Livrable, date cible, responsable de validation et délai de retour. | [À compléter - Livrable, date cible, responsable de validation et délai de retour.] |
| Budget Construction, coûts récurrents, temps interne et réserve. | [À compléter - Construction, coûts récurrents, temps interne et réserve.] |
| Comparaison Horizon et hypothèses communes aux offres. | [À compléter - Horizon et hypothèses communes aux offres.] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Un seul décideur arbitre le périmètre au quotidien. |
| ☐ | Les délais de validation côté entreprise sont visibles. |
| ☐ | Chaque candidat sépare coût initial, récurrent, optionnel, interne et coût de sortie. |

# 12. La maintenance, la propriété et la réversibilité

Pourquoi cette rubrique  La liberté de changer de prestataire dépend du contrat, mais aussi des accès, formats, documents et compétences remis.

| Question à traiter | Votre réponse |
| --- | --- |
| Maintenance Correctif, sécurité, support et évolution : qui fait quoi ? | [À compléter - Correctif, sécurité, support et évolution : qui fait quoi ?] |
| Propriété Données, code spécifique, composants tiers, comptes et licences. | [À compléter - Données, code spécifique, composants tiers, comptes et licences.] |
| Accès Comptes qui doivent être détenus par l'entreprise. | [À compléter - Comptes qui doivent être détenus par l'entreprise.] |
| Sortie Format, délai, coût, assistance et preuve d'importabilité. | [À compléter - Format, délai, coût, assistance et preuve d'importabilité.] |
| Fin de vie Comment fermer proprement le service ? | [À compléter - Comment fermer proprement le service ?] |

## Terminé lorsque

| État | Critère de fin |
| --- | --- |
| ☐ | Les formats de restitution sont structurés, documentés et testés. |
| ☐ | Les accès stratégiques ne dépendent pas d'un compte personnel du prestataire. |
| ☐ | La fin de contrat prévoit restitution, assistance et destruction des copies selon le périmètre applicable. |

# Annexes éditables - les six matrices de travail

Mode d'emploi  Ces annexes transforment les rubriques du dossier en feuilles de travail comparables. Conservez les inconnues avec la mention « à confirmer » et anonymisez les données avant tout partage.

## A1. Scénarios métier - 5 prioritaires et 3 optionnels

Les cinq premières lignes couvrent la version utile de bout en bout. Les trois suivantes servent aux variantes ou risques secondaires ; elles peuvent rester hors première version.

| ID | Acteur et but | Déclencheur et préconditions | Parcours nominal | Exceptions | Données | Résultat | Preuve |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S-01 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-02 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-03 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-04 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-05 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-06 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-07 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| S-08 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |

## A2. Dictionnaire des données

Une ligne par donnée importante. La durée de conservation doit être justifiée selon la finalité et les obligations applicables, pas copiée depuis l'exemple.

| ID / donnée | Source de vérité | Format et qualité | Finalité | Accès | Conservation | Sort final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| D-02 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| D-03 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| D-04 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| D-05 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| D-06 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |

## A3. Matrice des droits

Une coche autorise l'action dans le périmètre indiqué. Une case vide signifie interdit, pas « à décider plus tard ».

| Rôle | Voir | Créer | Modifier | Valider | Exporter | Supprimer | Périmètre | Preuve de recette |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rôle 1 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Rôle 2 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Rôle 3 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Rôle 4 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Rôle 5 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |

## A4. Matrice des intégrations

Chaque flux possède un propriétaire et un mode dégradé. Le mot « connecteur » ne suffit pas à prouver le comportement réel.

| Flux | Source | Cible | Données | Fréquence / volume | Authentification | Reprise sans doublon | Mode dégradé et responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I-01 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| I-02 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| I-03 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| I-04 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |

## A5. Matrice de recette

Le validateur métier décide avec une preuve conservée. Une anomalie corrigée est retestée sur le même jeu d'essai.

| Test | Données initiales | Action | Résultat attendu | Preuve | Validateur | Sévérité si échec | Retest |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| R-02 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| R-03 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| R-04 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| R-05 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| R-06 | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |

## A6. Matrice des responsabilités

Une activité sans décideur ni preuve reste un risque de planning. N'attribuez pas automatiquement toute décision au prestataire.

| Activité | Fournit | Décide | Exécute | Valide | Preuve attendue |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cadrage | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Données | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Droits | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Développement | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Recette | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Bascule | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Exploitation | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |
| Sortie | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] | [À compléter] |

# 13. Grille de réponse du candidat

Demandez à chaque candidat de répondre ligne par ligne. Une réponse « inclus » sans hypothèse ni preuve reste incomplète.

| Sujet | Réponse attendue | Réponse du candidat |
| --- | --- | --- |
| Compréhension du problème | Reformulation, questions ouvertes et mauvais fits | [À compléter par le candidat] |
| Périmètre V1 | Inclus, partiel, option, exclu et dépendances | [À compléter par le candidat] |
| Planning | Jalons, charge client, hypothèses et risques | [À compléter par le candidat] |
| Coût initial | Cadrage, conception, développement, reprise, recette et formation | [À compléter par le candidat] |
| Coûts récurrents | Licences, hébergement, maintenance, support et évolutions | [À compléter par le candidat] |
| Données et intégrations | Méthode, limites, étude préalable et secours | [À compléter par le candidat] |
| Sécurité | Mesures, preuves, sous-traitants et responsabilités | [À compléter par le candidat] |
| Recette | Scénarios, preuves, anomalies et retests | [À compléter par le candidat] |
| Réversibilité | Formats, code, documentation, accès, délai et coût de sortie | [À compléter par le candidat] |
| Validité de l'offre | Durée, taxes, modalités de paiement et exclusions | [À compléter par le candidat] |

# 14. Contrôle avant envoi

| État | Point de contrôle |
| --- | --- |
| ☐ | Le problème et le résultat sont décrits sans imposer une technologie. |
| ☐ | La V1, les options et les exclusions ne se chevauchent pas. |
| ☐ | Les données, intégrations et règles encore inconnues sont signalées. |
| ☐ | Les scénarios critiques deviennent des critères de recette. |
| ☐ | Les coûts sont comparés sur le même horizon et le même nombre d'utilisateurs. |
| ☐ | Les responsabilités côté entreprise et prestataire sont nommées. |
| ☐ | Les exigences de sécurité demandent une preuve et un responsable. |
| ☐ | La restitution des données, du code, des accès et de la documentation est prévue. |
| ☐ | Aucun secret ni donnée personnelle inutile ne figure dans le document partagé. |
| ☐ | La décision « ne pas développer » reste possible. |

Ce que le kit ne remplace pas  Le cahier des charges ne remplace pas le contrat, son ordre de priorité, un audit de sécurité, une analyse d'impact, ni un conseil juridique, social, fiscal ou sectoriel adapté.